Phần 1:

| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Lỗi tài chính ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín, niềm tin khách hàng và doanh thu, bắt buộc sửa ngay |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Should | Yêu cầu quan trọng để khách hàng quay lại những lần sau |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Won’t | Đã có phương thức tiền mặt thay thế , cần được thống nhất từ nhiều phía để làm cái này |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước (không cần cho chương trình khuyến mãi; đội chưa bàn xong cách làm) | Should | Tính năng gia tăng giá trị cho người dùng nhưng kỹ thuật chưa chốt phương án |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Should | Cần thiết liên lạc nhưng đã có kênh gọi điện |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Yếu tổ thẩm mỹ bổ trợ không ảnh hưởng tới luồng vận hành |

Phần 2:

- Giua sprint đội bị chậm 2 ngày nên kiên quyết dữ lại phần Must và xem xét đẩy phần khách must sang các sprint sau

- Nêu công ty yêu cầu không nhận tiền mặt nữa thì hạng mục 3 từ wont sẽ chuyển thành Should vì đây là điều kiện kiên quyết cần được sự thống nhất phương án từ nhiều phía để đưa ra bài toán tốt nhất cho tiềm lực kinh tế của công ty